КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Кемеровская обл., Кемеровский р-н,  п. Щегловский , ул. Советская, д. 33, тел./факс 600-383  тел. 60-03-21

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от  «26»  сентября  2013 г. № 31- П

п. Щегловский

Об утверждении Плана  мероприятий по ликвидации несанкционированной

свалки возле с. Верхотомское.

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах потребления и производства», решением Совета народных депутатов Щегловского сельского поселения от 22.10.2012 №  95 «Об утверждении норм и правил по благоустройству и озеленению территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» и решением Совета народных депутатов Щегловского сельского поселения от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении  порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых, промышленных отходов в Щегловском сельском поселении» и в соответствии с Уставом Щегловского сельского поселения:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки возле с. Верхотомское согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

глава

сельского поселения                                                      Н.В. Егоров

Приложение

к постановлению администрации

Щегловского сельского поселения

от 26.09.2013 г. № 31-П

Утверждаю:

Глава сельского поселения

______________Н.В. Егоров

«__» ____________2013г.

План

мероприятий по ликвидации несанкционированной

свалки возле с. Верхотомское

1. Провести анализ  объемов ТБО на месте несанкционированной свалки возле с. Верхотомское, составление акта, фотоотчета

Ответственные:

заместитель главы Щегловского сельского поселения Луценко В.П. и главный специалист Верхотомского ТОРО Барашкина Г.Н.

Срок исполенения: до 15.09.2013г.

2. Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки возле с. Верхотомское на 2013-2014г.

Ответственные: главный бухгалтер администрации Щегловского сельского поселения Виноградова Л.И.

Срок исполенения: до 20.09.2013г.

3.  Проводить  разъяснительные беседы с жителями с. Верхотомское о принятых правовых актах на территории  Щегловского сельского поселения по благоустройству и правилам утилизации ТБО.

Ответственные:

заместитель главы Щегловского сельского поселения Луценко В.П.

Срок исполенения: с 15.09.2013г (и далее регулярно).

4. Приобрести наглядную агитацию, о бережном отношении к окружающей среде и разместить её на информационных стендах Щегловского сельского поселения и в общественных местах.

Ответственные:

заместитель главы Щегловского сельского поселения Луценко В.П.

Срок исполенения: с 10.2013г (и далее регулярно).

5. Провести муниципальные торги, по приобретению, к 93 уже имеющимся мусорным контейнерам в с. Верхотомское, 15 мульд для сбора ТБО (к 348 контейнерам по Щегловскому сельскому поселению приобрести 50 мульд).

Ответственные:

глава Щегловского сельского поселения Егоров Н.В.

Срок исполенения: до 05.2014г.

6. Провести организационные мероприятия по подготовке и ликвидации несанкционированной свалки и ее дальнейшей рекультивации:

6.1.  Заключить договор с МП г. Кемерово «СпецАвтоХозяйство,  на оказание услуг  по захоранению на полигоне Кировского района г. Кемерово

Ответственные:

заместитель главы Щегловского сельского поселения Луценко В.П.

Срок исполенения: до 20.09.2013г.

6.2. Заключить договор с подрядной организацией , на оказание услуг по буртовке и погрузке ТБО с места несанкционированной свалки возле с. Верхотомское

Ответственные:

заместитель главы Щегловского сельского поселения Луценко В.П.

Срок исполенения: до 25.09.2013г.

6.3. Организация сбора и вывоза  ТБО с места несанкционированной свалки возле с. Верхотомское для захоранения на полигоне в г. Кемерово.

Ответственные:

заместитель главы Щегловского сельского поселения Луценко В.П.

Срок исполенения: с 30.09.2013г.

6.4. Провести рекультивацию земли на месте несанкционированной свалки возле с. Верхотомское.

Ответственные:

заместитель главы Щегловского сельского поселения Луценко В.П. и главный специалист Верхотомского ТОРО Барашкина Г.Н.

Срок исполенения: 05.2013г.-06.2013г.

7. Составление акта, фотоотчета о выполненых работах

Ответственные:

заместитель главы Щегловского сельского поселения Луценко В.П. и главный специалист Верхотомского ТОРО Барашкина Г.Н.

Срок исполенения:09.2013г-06.2014г.

8. Предоставление информации о ликвидации несанкционированной свалки возле с. Верхотомское в Департамент природных ресурсов и экологии  Кемеровской области.

Ответственные:

глава Щегловского сельского поселения Егоров Н.В.

Срок исполенения: до 01.07.2014г.